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Důvodová zpráva
8/7/1/2    

Uložilo předložit Pravidla financování pro osadní výbory 

             
   Z: Rada města                                                                   T: 6/2016

K plnění úkolu přijala RM usnesení:
23/04/2 

Uložila předložit Pravidla financování osadních výborů (úkol ze ZM).



Z: starosta





     T: 3/2016

33/02/2
Schválila nový termín plnění u usnesení č. 23/04/2 (Uložila předložit Pravidla financování osadních výborů) na 4/2016.

35/02/1
Upravila termín plnění bodu 23/04/2 (Uložila předložit Pravidla financování osadních výborů (úkol ze ZM). Z: starosta, T: 3/2016) na termín 6/2016.
Úkol trvá.
10/6/4/2 
Uložilo zjištění odkupních cen předmětných pozemků a stanoviska dalších spolumajitelů. 

(pozemky pod místními komunikacemi Hájov)
Z: RM                                                                                                T: 03/2016

K plnění úkolu přijala RM usnesení:
28/04/2  
Uložila zjištění odkupních cen předmětných pozemků a stanoviska dalších spolumajitelů. (pozemky pod místními komunikacemi  Hájov)

                   T: 03/2016      





    
  Z: ved. OISM
Ing. Šimíček: 

Majitelé byli osloveni a předali OISM svá stanoviska – požadavky. Věc je v současné době formou materiálu postoupena finančnímu výboru – schůze 15.03.2016. Poté bude předáno radě a zastupitelstvu města. (materiál 34/19)
ZM předložen materiál 14/7/4.
Úkol trvá.

10/6/5/2   Uložilo projednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových     další možnosti převodu pozemku parc. č. 862/1 v k. ú. Příbor, popř. jeho části do vlastnictví města Příbora. (garáže ul. Fučíkova)

                   Z:RM
                                                            T: zahájit jednání do 31.12.2015

K plnění úkolu přijala RM usnesení: 
     28/04/3 
Uložila projednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových další možnosti převodu pozemku parc. č. 862/1 v k. ú. Příbor, popř. jeho části do vlastnictví města Příbora.  (garáže ul. Fučíkova)        

                   T: zahájit jednání do 31.12.2015              


         Z: ved. OISM

Ing. Šimíček:

Dne 11.12.2015 odeslána odborem ISM na ÚZSVM žádost o vyjádření k možnosti bezúplatného převodu části uvedeného pozemku, na které se nachází těleso MK a doprovodná zeleň, s tím, že náklady na pořízení GP a další související výdaje uhradí město Příbor. Žádost doručena do DS 15.12.2015. Sdělením ze dne 12.01.2016 ÚZSVM potvrdil příjem naší žádosti o vyjádření k rozdělení pozemku parc. č. 862/1 v k. ú. Příbor a následnému bezúplatnému převodu části, na které se nachází těleso komunikace a doprovodná zeleň. Tato žádost bude ÚZSVM komplexně posouzena a o výsledku bude Úřad informovat.“ Zatím informace i přes telefonickou urgenci nedorazila. Dle sdělení ÚZSVM ze dne 9.5.2016 bude žádost nutno opětovně posoudit dle novely zákona č. 51/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Úkol trvá.
12/7/1/2 
Uložilo zahájit jednání s autory návrhu č. 19 o podmínkách zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru.

Z: rada města                                                                             T:  02.02.2016

Ing. Venzara:

V pondělí 29.2.2016 uplynula 15-denní lhůta pro podání námitky účastníkovi, který si jako poslední ze všech převzal oznámení výsledků soutěže Lávka přes řeku Lubinu v Příboře. Celkem byly nakonec podány 2 námitky, tyto byly následně v plném rozsahu přezkoumány vyhlašovatelem společně s porotou. Rozhodnutí vyhlašovatele o námitkách bylo odesláno 09.03.2016.

Vyhlašovatel ani jedné námitce nevyhověl. Autoři námitek byli upozorněni na možnost podat návrh na zahájení rozhodčího řízení předsedovi Stavovského soudu České komory architektů. Pokud do 5-ti dnů od převzetí rozhodnutí vyhlašovatele o námitkách nebude podán návrh na zahájení rozhodčího řízení, stanou se výsledky soutěže definitivně platné a může být zahájeno jednání s autory návrhu č. 19 ohledně zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.
Bylo potvrzeno sekretářem stavovského soudu R. Kasalovou, že předsedovi Stavovského soudu ČKA nebyl ke dni 22.3. podán návrh na zahájení rozhodčího řízení ve věci architektonické soutěže „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ účastníky této soutěže (myšleno dvěma účastníky, kteří podali námitky). Lhůta pro podání návrhu vypršela v pondělí 21.3. Takže už nic nebrání tomu považovat výsledky soutěže za konečné a jednat s vítězným týmem ohledně zpracování dalších stupňů PD. Ing. Venzara spolu s paní Střelkovou připraví neprodleně proplacení finančních cen a odměn dle usnesení ZM.
Informace od pana Ing. Venzary k této záležitosti ze dne 10.05.2016:

V úterý 22.03.2016 bylo potvrzeno, že předsedovi Stavovského soudu ČKA ve věci architektonické soutěže „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ nebyl podán účastníky této soutěže návrh na zahájení rozhodčího řízení. Výsledky soutěže jsou tak definitivní bez možnosti dalšího opravného prostředku. 
Veřejná výstava soutěžních návrhů se uskuteční v prostorech Kulturního domu v Příboře u příležitosti jeho slavnostního otevření na začátku září tohoto roku. 

OISM již zahájil jednání s autory vítězného návrhu ohledně postupu při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.
Úkol splněn.
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