| Určeno pro: | Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: | 30 |
| --- | --- | --- |
|  | Konané dne: | 21.06.2018 |
| Materiál číslo: | 30/07/04 |
| Název materiálu a návrh usnesení: |
| 30/07/04 Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře 30/07/04/1 Souhlasilo s dofinancováním stavební akce „Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“, na kterou je v roce 2018 rozpočtována částka 30 788,00 tis. Kč s použitím úvěru v roce 2019 v částce 5 000,00 tis. Kč od České spořitelny, a.s. do částky 50 000,00 tis. Kč. |
| Obsah předkládaného materiálu: |
| Důvodová zpráva: | Počet stran: | 5 |
| Přílohy: | Počet int. příloh: | 0 | Počet ext. příloh: | 0 | Počet stran: |  |
| Počet stran celkem: | 5 |
|  | Titul, jméno, příjmení: | Datum: | Podpis: |
| Předkládá: | Ing. Bohuslav Majer 14.6.2018 | Majer v.r. |
| Zpracoval: | Ing. Šimíček, Ing. Kunčar, Ing. Nenutilová | Šimíček v.r., Kunčar v.r., Nenutilová v.r. |
| Projednáno s: | Ing. Bohuslav Majer | 14.6.2018 | Majer v.r. |
| Právní konzultace: | JUDr. Rostislav Michálek | 14.6.2018 | Michálek v.r. |
| Předáno KVM: | Bc. Kateřina Šimečková | 14.6.2018 | Šimečková v.r. |

### Důvodová zpráva

# Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře
stav k 14.06.2018

## Chronologický přehled

Chronologický přehled usnesení a „vyjádření se“ RM a ZM a důležitých jednání nebo úkonů týkajících se akce „Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“, a to od ukončení SoD se zhotovitelem NOSTA, s.r.o., dohodou.

|  | datum |  | průběh akce |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12.02.2018 |  | pracovní zastupitelstvo k pokračování akce, kde byly podány informace o aktuálním stavu se závěrem ze strany zastupitelstva dopracovat zadávací dokumentaci vyhlásit novou VZ na rekonstrukci ověřit směrnou průměrnou cenu na novostavbu obdobného objektu dle výsledku VZ se zastupitelstvo rozhodne jak dál |
|  | 15.02.2018 |  | jednání k dopracování PD pro novou VZ s projektanty |
|  | 27.02.2018 |  | RM 73/28/1 Vzala na vědomí informace o stavu akce „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“. |
|  |  |  | RM 73/28/2 Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 216/2017 mezi městem Příborem a společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, na akci „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“ dle předložené důvodové zprávy s navýšením ceny díla o 682.702,55 Kč bez DPH. |
|  |  |  | RM 73/28/3 Schválila dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 216/2017 mezi městem Příborem a společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, na akci „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“ v předloženém znění. |
|  |  |  | RM 73/28/4 Schválila dohodu o narovnání mezi městem Příborem a společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, v souvislosti s ukončením smlouvy o dílo č. 216/2017 na akci „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“ dle předložené důvodové zprávy. |
|  | 28.02.2018 |  | podpis Dodatku č.2 k SoD 216/2017 (ev.č. 148/2018), Dohody o ukončení SoD 216/2017 (ev.č. 158/2018) a Dohody o narovnání (ev.č. 159/2018) se společností NOSTA, s.r.o. |
|  | 13.03.2018 |  | RM 74/32/1 Rozhodla dle ust. čl. 5.4 směrnice RM č. 14/2016 o zadávání veřejných zakázek o udělení výjimky z ust. čl. 4.3 této směrnice a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“ mezi městem Příborem a společností ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ 25368931, v rozsahu daném cenovou nabídkou z 01.03.2018. |
|  | 16.03.2018 |  | zpětné převzetí nedokončené stavby: NOSTA - OBNF (fyzicky) |
|  | 19.03.2018 |  | audit na VZ "Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře" |
|  | 19.03.2018 |  | podpis SoD č. 179/2018 "PDPS Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře" |
|  | 20.03.2018 |  | zpětné převzetí nedokončené stavby: NOSTA – OBNF (protokol k 20.03.2018) |
|  | 21.03.2018 |  | zhotoviteli vrácen závdavek 129.095,00 Kč |
|  | 21.03.2018 |  | ZM 28/07/1/1 Schválilo RO č. 1 rozpočtu města Příbora na rok 2018 ... (převod z roku 2017 16,288 mil. Kč) |
|  | 21.03.2018 |  | ZM 28/07/2/1 Schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11156/16/LCD ze dne 13.02.2017 mezi bankou Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 a klientem Městem Příbor, Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58 za účelem financování projektu pod názvem „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“ za podmínek uvedených v předloženém znění dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11156/16/LCD ze dne 13.02.2017. |
|  |  |  | ZM 28/07/2/2 Zmocnilo starostu města Ing. Bohuslava Majera k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11156/16/LCD ze dne 13.02.2017. |
|  | 21.03.2018 |  | ZM 28/07/3/1 Schválilo uzavření „Smlouvy o úvěru č. 0317727419“ s poskytnutím peněžních prostředků formou účelového úvěru ve výši 5 000 000,00 Kč mezi bankou Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 a klientem Městem Příbor, Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58 za účelem financování projektu pod názvem „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“ s datem splatnosti úvěru k 20.12.2024 a s pohyblivou úrokovou sazbou , která se skládá z referenční sazby 1-měsíční PRIBOR a marže v pevné výši 0,11% ročně a dále za podmínek uvedených v předloženém znění smlouvy o úvěru č. 0317727419. |
|  |  |  | ZM 28/07/3/2 Zmocnilo starostu města Ing. Bohuslava Majera k uzavření „Smlouvy o úvěru č.0317727419“ s poskytnutím peněžních prostředků formou účelového úvěru ve výši 5 000 000,00 Kč. |
|  | 29.03.2018 |  | konzultace k dotazům projektanta |
|  | 03.04.2018 |  | konzultace k PD s projektantem |
|  | 11.04.2018 |  | konzultace s ČEZ k přeložce/posunutí sloupu VO |
|  | 02.05.2018 |  | předání/převzetí PDPS |
|  | 14.05.2018 |  | jednání k vyhlášení nové VZ na zhotovitele (vedení města, OISM, OBNF, administrátor VZ) |
|  | 17.05.2018 |  | po řádném ZM: pracovní schůzka ZM podána informace o ceně dle upraveného projektu podána informace o předpokládané ceně demolice a novostavby podána informace o závazcích města vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách při vyhlášení nové veřejné zakázky odsouhlaseno dokončení rekonstrukce objektu formou vyhlášení nové VZ (souhlas 16-ti zastupitelů) |
|  | 21.05.2018 |  | podpis příkazní smlouvy č. 311/2018/OST "Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře" - administrace VZ |
|  | 22.05.2018 |  | RM 78/27/1 Schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře II“. |
|  |  |  | RM 78/27/2 Uložila vyhlásit veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře II“. Z: vedoucí odboru ISM T: 06/2018 |
|  |  |  | RM 78/27/3 Ustanovila dle § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, komisi pověřenou k otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a pro hodnocení nabídek u veřejné zakázky „Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře II“ ve složení Mgr. Antonín Hajdušek, Ing. Tomáš Hynčica, Ing. Jaroslav Šimíček, Ing. Ivo Kunčar, člen Rady města Příbora JUDr. František Berger. |
|  |  |  | RM 78/27/4 Jmenovala náhradníky členů komise pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře II“: Ing. Jiří Zapletal, Ing. Pavel Hynčica, Ing. Ivan Viskupič, Ing. Radoslav Römer, člen Rady města Příbora Ing. Bohuslav Majer. |
|  | 04.06.2018 |  | RM 79/15/1 Vzala na vědomí informace k akci „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“. |
|  | 05.06.2018 |  | vyhlášení veřejné zakázky na výběr zhotovitele akce "Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře II" termín podání nabídek: 25.06.2018, 12:00 hod. |
|  | 13.06.2018 |  | prohlídka místa plnění (pro uchazeče o VZ) |

## Důvodová zpráva – v návaznosti na výše uvedený chronologický přehled

Zastupitelé města Příbora byli dne 12.02.2018 na pracovním zasedání Zastupitelstva města Příbora podrobně informováni o průběhu akce „Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“ (samostatný materiál ZM). Bylo konstatováno, že na základě zjištěné skutečné výše více- a méněprací v souladu se zněním § 222 a § 233 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je nutno ukončit závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Byl odsouhlasen další plánovaný postup:

- Dokončení úpravy projektu projekční kanceláří ATELIER SIMONA s.r.o.

- Vyhlášení nové zakázky na rekonstrukci objektu

- Zabezpečení financování kromě vlastních zdrojů, dotace a původního úvěru i formou doplňkového úvěru k původní smlouvě o úvěru ve výši 5.000.000 Kč, tj. v celkové výši úvěru 30.000.000 Kč

Usnesením RM č. 73/28/3 ze dne 27.02.2018 byla dohodou ukončena smlouva o dílo na realizaci díla se zhotovitelem, tj. společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín. Usnesením RM č. 74/32/1 ze dne 13.03.2018 bylo zadáno zpracování revidované projektové dokumentace pro provedení stavby projekční kanceláři ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. Projektová dokumentace byla projektantem předána objednateli dne 30.04.2018.

Projekční cena díla byla vyčíslena na 53 275 391,25 bez DPH, tj. 61 266 699,94 vč. 15% DPH. Za předpokladu, že se dle zkušeností zadavatele s touto zakázkou dostane nejvýhodnější nabídková cena na 80 % projekční ceny (u předchozí zakázky se nejvýhodnější nabídka dostala na 70,6 % projekční ceny) vychází předpokládaná hodnota díla na 43 000 000 Kč bez DPH, tj. 49 450 000 Kč vč. 15% DPH.

Po řádném zasedání ZM dne 17.05.2018 proběhla pracovní schůzka ZM, kde bylo odsouhlaseno dokončení rekonstrukce objektu (souhlas cca dvou třetin přítomných zastupitelů).

Rada města Příbora usnesením č. 78/27/2 ze dne 22.05.2018 vyhlásila veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře II“, lhůta pro podání nabídek je do 25.06.2018 do 12:00 hod., zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele na adrese:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-domu-c-p-245-a-247-na-ulici-jicinske-v-pribore-ii

Na základě požadavku zastupitelů byl projektanty společnosti ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o., zpracován „kvalifikovaný odhad“ na případnou novostavbu stejného rozsahu, jako je stávající objekt č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře:

10.000 m3 x 6.000 Kč/m3 = 60.000.000 Kč bez DPH

Je nutno upozornit, že toto číslo je jenom „nástřel“ pro orientování se v problematice. Dalšími náklady spojenými s případnou novostavbou podobného objektu jsou náklady na bourací práce (odhad 5-6 mil. Kč bez DPH), projekční práce, zpevněné plochy, vybavení interiérů, … Termínově by byla realizace odsunuta v závislosti na délce zpracování projektu a jednotlivých stavebních řízení.

Finanční rekapitulace ve vztahu k rozpočtu města :

V rozpočtu na rok 2018 je rozpočtována částka 30 788,00 tis. Kč.

Částka 50 000,00 tis. Kč je v souladu s Dodatkem č.1 ke smlouvě o úvěru č. 11156/16/LCD ze dne 13.2.2017 na částku 25 000,00 tis. Kč, kdy veškeré smlouvy o dílo týkající se realizace účelu úvěru, řádně uzavřené mezi klientem jako objednatelem a příslušnými zhotoviteli, ze kterých bude vyplývat, že cena díla nepřevyšuje částku 50 000,00 tis. Kč, přičemž uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem města Příbora, a to usnesením č. 28/07/2/1 přijatým na zasedání zastupitelstva konaném dne 21.3.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto Dodatku,

Na dofinancování bude použita úvěrová částka 5 000,00 tis. Kč vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. 0317727419, kdy uzavření této Smlouvy o úvěru bylo schváleno zastupitelstvem města Příbora, a to usnesením č. 28/07/3/1 přijatým na zasedání zastupitelstva konaném dne 21.3.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření této Smlouvy o úvěru.