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24/03/1
Vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM.
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Důvodová zpráva
21. ZM

 21/8/1/2
Uložilo Radě města Příbora zabezpečit zpracování geologického průzkumu 
a projektové dokumentace sanace opěrné zdi podél spojovací uličky Farní-Žižkova v Příboře na náklady města Příbora.


 Z: Rada města Příbora





T: 30.06.2017 
RM přijala nové usnesení na 55. schůzi RM dne 04.04.2017 a změnila zodpovědnost u tohoto úkolu

55/04/1
Uložila zabezpečit zpracování geologického průzkumu a projektové dokumentace sanace opěrné zdi podél spojovací uličky Farní-Žižkova v Příboře na náklady města Příbora.


Z: ved. OISM




              
 T: 30.06.2017
Dle usnesení rady města č. 55/04/1 – Splněno. 

Nově přijaté usnesení k této věci:

Předložit návrh termínu zpracování projektové dokumentace (DSP a DPS) sanace opěrné zdi podél spojovací uličky Farní-Žižkova 

T: 26.9.2017

22. ZM
22/6/5/2
Uložilo řešit užívání částí pozemků parc. č. 1409, 1333, 1341, 1413 a 1383/1, vše v k. ú. Příbor, sjednáním smluvního vztahu. ((Bytové družstvo Před parkem a další).

                 Z: Rada města
  T: 31.08.2017
RM na 57. schůzi přijala usnesení a změnila zodpovědnost tohoto úkolu.

57/06/1
Uložilo řešit užívání částí pozemků parc. č. 1409, 1333, 1341, 1413 a 1383/1, vše v k. ú. Příbor, sjednáním smluvního vztahu (Bytové družstvo Před parkem a další).
Z: vedoucí OISM





 T: 31.08.2017
Splněno.

Souhrnný materiál bude 06.09.2017 předložen k vyjádření finančnímu výboru a následně postoupen radě města a zastupitelstvu města.
23. ZM

23/8/4/1
Uložilo zajistit úkony a opatření potřebné k převodu kotelny Lomená do základního kapitálu městské společnosti Správa majetku města Příbora s.r.o. 

Z: rada města                                                      T: 27.06.2017

RM na 59. schůzi přijala usnesení a změnila zodpovědnost tohoto úkolu.

59/06/1  Uložilo zajistit úkony a opatření potřebné k převodu kotelny Lomená do základního kapitálu městské společnosti Správa majetku města Příbora s.r.o.


        Z: Ing. Venzara




T: ihned
Na základě schůzky s vedením města a vedením SMMP s.r.o. byly neprodleně zahájeny kroky k zajištění znaleckých posudků kotelny Lomená, která má být převedena z vlastnictví města do majetku SMMP.

Je nutno ohodnotit budovu kotelny i technologická zařízení. Zpracování celkového posudku jedním znalcem se nepodařilo zajistit, přestože bylo osloveno několik různých znalců. 

Vzhledem ke specifičnosti zadání obou posudků budou tyto zpracovány dvěma znalci – jeden na budovu a druhý na technologická zařízení. V současnosti jsou upřesňovány smluvní podmínky a ve spolupráci s ČEZ Energo zajišťovány podkladové dokumenty. Předpokládaný termín vypracování znaleckých posudků je říjen 2017.

Trvá.
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